Plan van aanpak
Ladder gekladder
“Geef ze een trap”

door Bor den Breejen
in opdracht voor MBOutrecht
7-11-2017
# Versiebeheer
V0.0.1:
Eerste kladversie.
V0.0.2:
Wijzigingen docent doorgevoerd.

# Achtergrond
Dit project gaat gemaakt worden door een eenmansbedrijf met achtergrond in het ontwikkelen en bedenken van games. Het project “Ladder gekladder” wordt dan ook door een persoon gemaakt in opdracht voor een bedrijf dat ladders verkoopt. Het doel met dit project is de verkoop van ladders te verhogen door er een game over te maken. Dit is het eerste project van deze opdrachtgever. Hier een bio van mij:
Ik ben sinds mijn 13e bezig met programmeren, voor het eerst gestart met een mod maken voor Minecraft, en later omdat ik het leuk vond de gamedevelopper opleiding gevolgd. Hier ben ik een jaar mee gestopt om te gaan werken, en wegens motivatieproblemen. Werk gevonden als docent games maken voor basisschool en middelbare school. Dit heeft de motivatie weer doen aanwakkeren en nu ben ik bezig met de opleiding afronden. Dit is het examenproject voor de opleiding.
# Doelstelling
Dit project moet uiteindelijk een voldoende krijgen op het rapport anders ga ik niet over. Dat is de hoofdgedachte.
Er moeten meer ladders verkocht worden met dit project, er moet een leuk spel komen met een website om dat te doen.
# Eisen en wensenlijst (Voorstel)
Hierbij de lijst van eisen die we graag zien als het product afgemaakt is.
	Must have	Should have	Could have	Wont have
De Website staat openbaar op het internet.	x
Er staan ladders met prijskaartje op de website.		x
Er kan aangemeld en ingelogd worden.		x
Er komt een authenticatiemail.		x
Na de mail kan je het spel spelen.		x
Het spel is een sidescroller.			x
Er zitten vijanden in het spel.	x
Er zijn meerdere levels.	x
Vijanden moeten neergeschoten kunnen worden.		x
Er moeten meerdere verschillende ladders in.			x
Er zit geluid in het spel.			x
Het spel heeft dynamisch licht.			x
Eh tspel heeft een duidelijk einde.		x

Niet functionele eisen:
- Het spel met de website moet de verkoop van ladders verhogen.
- Het spel moet om de ladders draaien.
- Er moet een duidelijk thema zijn die de website en het spel verbinden.
- De documenten moeten in duidelijke taal geschreven worden.
- Alle opdrachten moeten voor de deadline afzijn.
- Het spel en de website moeten er representatief uit zien.
- De website moet gebruiksvriendelijk zijn.
- Het spel moet een goede flow hebben.
- Het spel moet leuk zijn om te spelen.
# Projectactiviteiten
Dit project gaat gebouwd worden met behulp van het “agile” werkmodel. Hierbij dient de website trello als scrumboard. Deze website kan te allen tijde gezien worden door de opdrachtgever.
Er is voor dit werkproces gekozen omdat er goed gepland moet worden voor dit project door de geringe hoeveelheid tijd. En omdat er nu al bekend is dat er een wijziging gaat voorkomen in de opdracht. Ook is het fijn voor de opdrachtgever om een beetje te kunnen zien wat er allemaal gebeurt midden in een project.
Hier volgt wat er allemaal gedaan gaat worden aan het project. Tijdsduur staat onder Planning.
- Gesprekken aangaan met de opdrachtgever om het project helder te maken.
- Documentatie schrijven. (plan van aanpak, gamedesigndocument enz...)
- Verdere gesprekken ter goedkeuring van de stukken documentatie.
- Veranderingsopdracht toevoegen bij de documentatie.
- In elkaar zetten van de website met authenticatie.
- Maken van het spel. Hierbij word veel laten zien en besproken met de projectleider.
- Samenvoegen van spel met de website.
- Oplevering D.M.V. Presentatie.
# Projectgrenzen
Met “dit project” word bedoeld: de website met authenticatie en spel met documenten. Hier hoort niet bij:
- Ladders daadwerkelijk verkopen.
- Marketing voor de website.
Begindatum project: 7-11-2017
Einddatum project: 14-1-2018
# Producten
## Plan van aanpak
Hier in staat hoe het project gebouwd gaat worden, wie en wat daar allemaal bij komt kijken, wanneer het is gestart en wanneer het af moet zijn, wat er allemaal opgeleverd gaat worden, en uiteraard de kosten.
## Gamedesigndocument
Hier in staan alle technische elementen van het spel dat gebouwd gaat worden, de gedachtes achter het spel, hoe het er uit moet gaan zien, en hoe het moet gaan klinken.
## Technisch ontwerp
Hier in staan de ingewanden van het project. De code en e ideeën achter hoe het in elkaar is gezet.
## Beveiligingsdocument
Hier in staat wat er aan is gedaan om de website en het spel te beveiligen. Wie heeft waartoe rechten enz.
## Trello
In de trello kan de voortgang van het project gevolgd worden. Er gaat uitgelegd worden hoe je er bij kan komen.
## Eindproduct
Hiermee word de website met spel er op bedoeld. Dit is dan speelbaar en bekijkbaar op het internet.
## Presentatie
Er komt na het afronden van de bouwfase een presentatie, waarin aan de projectmannager en opdrachtgever wordt uitgelegd wat er allemaal is gedaan. Wat de vindingen zijn, en hoe je het spel nou uiteindelijk speelt.
# Kwaliteit
Met kwaliteit wordt bedoeld dat alles naar behoren werkt. Dat er geen gigantische gaten in het project zitten waardoor er dingen niet kunnen die wel op de planning zaten of waarvan het in ieder geval de bedoeling is dat het werkt. Een paar kleine bugs kunnen en gaan altijd blijven.
De kwaliteit van het project wordt onder andere gecontroleerd door de opdrachtgever met behulp van verschillende gesprekken. Dit hoort ook bij het agile werkmodel. Maar het grootste deel testen wordt gedaan door de bouwers van het project zelf. Ook gaat er een testdag georganiseerd worden waarbij we wat mensen van straat plukken en ze voor het project zetten.
Er worden na het bouwen van elk deel van het project testen gedaan. Daar bij wordt gekeken of dat alles nog goed werkt en bruikbaar is.

Hier is de coderingsstandaard te vinden:
Klik hier
# Planning
Begingesprek en Klantgesprek:…......................................................................woensdag 1 november
Eisen en wensen en Globale planning:................................................................dinsdag 14 november
Gamedesigndocument en vormgevingsdocument:..............................................dinsdag 21 november
Technisch ontwerp:..............................................................................................dinsdag 28 november
Beveiligingsontwerp:..............................................................................................dinsdag 5 december
verwerking wijziging document:..........................................................................dinsdag 12 december
CGI over documenteren:......................................................................................dinsdag 19 december
Begin bouwen website:.........................................................................................dinsdag 19 december
Begin bouwen spel:..............................................................................................dinsdag 26 december
# Kosten
Hier staan de uiteindelijke kosten. Er zijn kosten tot het einde van het project, en daarna nog onderhoudskosten van bijvoorbeeld tot stand houden van de website.
## Project
Post	Kosten
Salaris	€ 9.600,00
Inventaris	€ 0,00
Overig	€ 0,00
Totaal	€ 9,600,00

## Onderhoud
Per maand.
Post	Kosten
Website	€ 5,00
Cloud opslag	€ 0,00
Server	€ 0,00
Overig	€ 0,00
Totaal	€ 5,00

# Risico's
Bij elk project zijn er een aantal dingen waarop het volledig mis kan gaan. Hier is een lijstje over dit project.
Intern:
Probleem	Oplossing
Wachtwoorden vergeten	Wachtwoordprogramma gebruiken.
Slechte samenwerking met klant.	Een keer per week een gesprek.
Te lang hangen op een punt.	Werken volgens agile methode.
Verkeerde inschatting hoeveelheid werk.	Communiceer met klant.
Te laat beginnen met onderdeel.	Reële planning maken.
Verkeerde inschatting kosten.	Overleggen met klant.
Slecht geteste software opleveren.	Testdagen inplannen.

Extern:
Probleem	Oplossing
Vervoer rijdt niet	Thuis werken
Laptop breekt.	In cloud werken en verder op pc
Klant neemt telefoon niet op.	Brief schijrijven.
Internet valt uit.	Apart onderdeel maken wat wel kan.
Er is te veel gebak.	Eet het op